Утверждаю Директор школы: ______ /Е. А. Крюкова/ «__»________г.

Дорожная карта

по реализации работы

электронного журнала и электронных дневников

в МКОУ Горчухинская  средняя общеобразовательная школа Макарьевского муниципального района Костромской области

| Направление деятельности | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение электронных дневников и электронных журналов | Утверждение плана по введению в школе электронных журналов и дневников | Сентябрь 2016г | Директор |
|  | Изучение методических рекомендаций, единых требований ведения электронных журналов в образовательных учреждениях РФ. | В течение года | Заместители директора по УВР, оператор сайта |
|  | Приказ о назначении ответственного по вопросам организации введения и реализации «Электронного дневника и журналов» | Сентябрь- октябрь 2016г. | Директор |
|  | Внесение изменений в должностные инструкции работников школы. | Сентябрь-октябрь 2016г | Директор |
|  | Совещание для учителей- предметников по вопросам внедрения Электронных журналов и дневников | В течение года | Директор, заместители директора по УВР, оператор сайта |
| Создание организационного обеспечения введения | Участие в вебинарах, КПК ответственного за введение электронных дневников и журналов | В течение года | Заместитель директора по УВР, оператор сайта |
|  | Участие педагогов школы в муниципальных семинарах, консультациях по реализации электронных журналов и дневников | В течение года | Администрация, учителя-предметники, классные руководители |
| Материально – техническое обеспечение введения электронных журналов | Мониторинг оснащенности школы техническим оборудованием для введения и реализации в школе электронных журналов | В соответствии с планом работы | Администрация |
|  | Оснащение школы учебным и техническим оборудованием для ведения и реализации электронных журналов и дневников | В течение года | Администрация |
| Программное обеспечение по реализации электронного дневника и журналов | Регистрация школы на сайте АИС «Сетевой город. Образование» | Август-Сентябрь 2016 г. | Администрация |
|  | Заполнение базы данных электронных журналов и дневников | Август- Сентябрь 2016 г. | Завуч по УВР |
|  | Получение логинов и паролей для учителей-предметников, классных руководителей, родителей обучающихся | 1 четверть 2016 год | Администрация |
|  | Размещение информационного материала о реализации и порядке введения Электронных журналов и дневников в школе на сайте. | В течение года | Администрация, оператор сайта |
| Создание информационного обеспечения введения Электронных журналов | Изучение локальных актов в области реализации электронного дневника и журналов | В течение года | Администрация |
|  | Проведение родительских собраний и индивидуальных бесед по вопросам введения электронных дневников и журналов. | В течение года | Классные руководители |
|  | Получение согласия родителей (законных представителей) для обработки персональных данных учащихся | Сентябрь- ноябрь 2016 г. | Администрация, учителя, классные руководители |
|  | Заседание управляющего Совета | В течение года | Администрация |
|  | Утверждение режима работы по заполнению электронных дневников и журналов | Сентябрь-ноябрь 2016г | Администрация |
| Мониторинг введения в школе электронных дневников и журналов | 1. Контроль. 2. Исследование. | В течение года | Администрация, классные руководители |